Zapytanie ofertowe na stanowisko Przedstawiciel Inwestora/ Koordynator robót w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na  budowie nowej bazy autobusowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., która stanowić będzie zaplecze techniczne do obsługi niskoemisyjnych autobusów hybrydowych dla projektu pn.:

„Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”

CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

I. Zamawiający

ul. Warszawska 109/111

97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP: 7732473948, REGON 101694645,KRS:0000491324

tel.: (44) 723 75 71

fax.:(44) 723 74 42

www.mzktomaszow.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót w ramach zadania inwestycyjnego polegającego  na  budowie nowej bazy autobusowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., która stanowić będzie zaplecze techniczne do obsługi niskoemisyjnych autobusów hybrydowych dla projektu pn.: „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III Transport, Działanie: III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie: III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski.

Budowa nowej bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. obejmuje budowę: zaplecza technicznego do obsługi niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, stacji kontroli pojazdów oraz myjni automatycznej. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa magazynu, pomieszczeń technicznych i socjalnych. Oddzielny obiekt stanowić będzie wolnostojąca wiata dla autobusów. Projekt obejmie również utwardzenie placu manewrowego, parkingów, instalacje, w tym oświetlenie całego terenu oraz zieleń.

Pełna dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Sprawowanie funkcji Przedstawiciela Inwestora / Koordynatora robót obejmuje w szczególności:

- doradztwo na etapie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego oraz nadzór zewnętrzny,

- uczestnictwo przy komisyjnym wyborze Wykonawcy robót budowlanych oraz przy wyborze nadzoru zewnętrznego,

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej,

- pełnienie funkcji koordynatora robót przy boku Inspektora/Inspektorów Nadzoru zewnętrznego,

- prowadzenie koordynacji robót zgodnie z umową oraz zgodnie z zakresem określonym                  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami,

- konsultowanie, weryfikowanie kosztorysów i innych dokumentacji technicznych,

- monitorowanie postępu robót,

- zgłaszanie Projektantowi wszelkich zastrzeżeń do zastosowanych materiałów, jak również do wykonania robót,

- współdziałanie z Inspektorem/Inspektorami Nadzoru zewnętrznego, z Wykonawcą robót budowlanych i Nadzorem autorskim/projektantami,

- dokonywanie niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień w porozumieniu z Projektantem w sprawach problemowych przy realizacji zadania inwestycyjnego,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót przy współpracy z Inspektorem/Inspektorami Nadzoru zewnętrznego,

- rozwiązywanie konfliktów powstałych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz kontrolowanie rozliczeń budowy zgodnie z harmonogramem robót,

- kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,

- koordynowanie i  odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych 
oraz w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 
do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,

- podejmowanie decyzji w sprawach dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność                z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- prowadzenie narad roboczych na budowie i sporządzanie z nich protokołów,

- egzekwowanie od Inspektora/Inspektorów nadzoru dokumentów zgodnie z umową zawartą na nadzór zewnętrzny,

- współudział w przygotowaniu dokumentów do wniosku o udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie, w tym nadzór poprawności sporządzenia przez Wykonawcę robót budowlanych oraz Inspektora/Inspektorów nadzoru dokumentacji powykonawczej,

- doradztwo w innych sprawach dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego,

- powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

- wnioskowanie do zatwierdzania przez Zamawiającego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego,

- wydanie oceny przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach zamiennych lub dodatkowych,

- egzekwowanie od Inspektora/Inspektorów nadzoru niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie,

- nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót budowlanych oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

- obsługę okresu rękojmi oraz okresu gwarancyjnego, w tym:

- nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie okresu rękojmi lub udzielonej gwarancji oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

- przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Inspektora/Inspektorów nadzoru zewnętrznego i  Zamawiającego,

- sprawowanie bieżącej kontroli nad prawidłową realizacją umów z Wykonawcą robót budowlanych i zewnętrznym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania funkcji Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót od momentu podpisania umowy (szacowany termin podpisania umowy początek grudnia 2016 r.) do dnia uzyskania prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt IV. 6 zapytania ofertowego.

- Zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacja inwestycji będzie obejmować okres maksymalnie do dnia 30 czerwca 2018 r. Zmawiający zastrzega, że Wykonawca przygotowując ofertę powinien w niej wskazać całkowitą wartość wynagrodzenia brutto (tzw. łączną cenę ofertową brutto) z tytułu pełnienia funkcji Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót do dnia 30 czerwca 2018 r.

- Suma należności wypłaconych Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu zawartej z nim umowy w żadnym wypadku nie może przekroczyć całkowitej wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

- Zmawiający jednocześnie wskazuje, że za pełnienie funkcji Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia usług zgodnie z umową, przy czym ostatnia płatność wynagrodzenia nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu kalendarzowym, w którym Zamawiający uzyskał prawomocną decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie. Po tej ostatniej płatności, w związku z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek wynagrodzenie pomimo, iż suma należności wypłaconych na rzecz Wykonawcy nie wyczerpie całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w pkt IV.2 zapytania ofertowego.

- Wykonawca przygotowując ofertę powinien ponadto wskazać w niej odrębnie wartość miesięcznego wynagrodzenia brutto (tzw. miesięczną cenę ofertową brutto) z tytułu pełnienia funkcji Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót.

- Przedstawiciel Inwestora/Koordynator robót zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego z tytułu sprawowania zleconej funkcji do dnia uzyskania prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie, do wykonywania czynności objętych obsługą okresu rękojmi oraz okresu gwarancyjnego (o której mowa w pkt III. 28 zapytania ofertowego) przypadających po dacie uprawomocnienia się decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie. Strony postanawiają, że wykonywanie ww. czynności objętych obsługą okresu rękojmi oraz okresu gwarancyjnego nie będzie odrębnie wynagradzane.

- Zmawiający ma możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji zamówienia którego dotyczy przedmiotowe postępowanie, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który musi dysponować osobą, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót posiadającą wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dla podanego niżej stanowiska:

Koordynator robót budowlanych

1) wykształcenie wyższe techniczne, mgr inż. budownictwa oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji koordynatora robót lub inspektora robót,

2) doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora dla minimum jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę  obiektów budowlanych dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

3) znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania do kosztorysowania,

4) umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów.

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, w przypadku kiedy Wykonawca wykaże iż osoba, którą dysponuje posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora/koordynatora robót oraz wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonała z należytą starannością co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem koordynację nad wykonaniem robót budowlanych.

Wykonawca celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające (np. referencje, protokoły odbioru itp.) należyte wykonanie każdej z wykazanych usług w wykazie. Wykonawca dołączy ponadto do oferty dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby, którą dysponuje w celu wykonania przedmiotu zamówienia, do pełnienia funkcji Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót, tj. odpis/kserokopię dokumentów poświadczających posiadane przez tę osobę wykształcenie.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta (wszystkie jej strony oraz strony wszystkich załączników do oferty) musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

- W ofercie należy podać łączną cenę ofertową brutto, o której mowa w pkt IV.2 niniejszego zapytania ofertowego, a także miesięczną cenę ofertową brutto, o której mowa w pkt IV. 5 niniejszego zapytania ofertowego.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

Do oferty należy dołączyć:

- wykaz usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby, którą dysponuje Wykonawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia, do pełnienia funkcji Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót, tj. odpis/kserokopię dokumentów poświadczających posiadane przez tę osobę wykształcenie,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeśli dotyczy Wykonawcy),

- zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Agata Ciecińska-Borowska - tel. (044) 723 75 71 wew. 39, kom. 517 358 977, faks (44) 723 74 42.

e-mail: mzk@mzktomaszow.pl

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na  adres: ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki do dnia  01.12.2016 r.

- Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenie:

Oferta na pełnienie funkcji Przedstawiciela Inwestora/Koordynatora robót w ramach zadania inwestycyjnego polegającego  na  budowie nowej bazy autobusowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., która stanowić będzie zaplecze techniczne do obsługi niskoemisyjnych autobusów hybrydowych dla projektu pn.: „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz "Nie otwierać przed 01.12.2016 r., godz. 12.00 .”

- Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

- Termin składania ofert upływa 01.12.2016 r., o godz. 11.30.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 01.12.2016 r., o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca określi cenę w PLN (tj. złotych polskich), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy oraz czynności niezbędne do zrealizowania zamówienia, a także wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy, choćby nie zostały szczegółowo wymienione w tej umowie (w tym koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego, wszelkie podatki w tym należny podatek VAT). Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenę oferty należy wliczyć należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§  1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§  2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.

X. Opis sposobu oceny ofert

- Kryterium wyboru oferty jest łączna cena ofertowa brutto, o której mowa w pkt IV.2 niniejszego zapytania ofertowego w PLN (cena – 100%).

- Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

- cena minimalna w zbiorze

- cena oferty rozpatrywanej

– ilość punktów przyznana ofercie

- Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.

XI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

      - O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mzktomaszow.pl w ciągu siedmiu dni roboczych licząc od dnia otwarcia ofert.

      - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie podpisania umowy.

      - W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

      - Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

- nie została złożona żadna oferta,

- żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Zamawiający stwierdził zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie jest w interesie Zamawiającego.

      - Zamawiający nie będzie poddawał ocenie ofert:

- w przypadku, gdy jej Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu,

- podpisanych przez nieuprawnioną osobę,

- kiedy oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego po terminie otwarcia ofert.

XIII. Pozostałe informacje

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Zamawiający oraz potencjalny Wykonawca związani są treścią zapytania ofertowego. Zamówienie kończy się zawarciem umowy o udzielenie zamówienia albo zamknięciem postępowania bez zawarcia umowy.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.