Tomaszów Mazowiecki, dnia 18-05-2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

Numer postępowania: 3/2020

Ogłoszenie nr 509619-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2019 poz. 1843) pod nazwą: Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień dotyczących zamówienia.

Pytania:

- Czy do oferty należy załączyć harmonogram prac z podziałem kwoty  ryczałtowej oferty ? Czy harmonogram będzie dostarczony po wybraniu Wykonawcy przed podpisaniem umowy?

- Czy do oferty muszą być załączone kosztorysy? Jeżeli tak to czy mają być one w formie szczegółowej z nakładami czy uproszczonej?

- Czy na etapie składania oferty konieczne jest wskazanie nazwy ewentualnej  firmy Podwykonawczej, czy wystarczy tylko wskazać zakres prac  lub branżę jaką będzie wykonywał ewentualny Podwykonawcy?

ODPOWIEDZI.

Ad. 1

Do oferty nie jest wymagane złożenie harmonogramu prac.

Wybrany wykonawca robót sporządzi harmonogram finansowo rzeczowy zgodnie z zawartymi kwotami w kosztorysach ofertowych oraz w porozumieniu z zamawiającym.

Ad. 2

Kosztorysy ofertowe zgodnie z zapisami rozdziału 24 ust. 4 SIWZ - należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Należy wybrać formę uproszczoną tzw. formę kosztorysu ofertowego jak w programie NORMA.

Ad. 3

Zgodnie z rozdziałem 9 ust. 2 SIWZ -  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.„Wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców, stanowi co do zasady jedynie jego zamierzenia, a nie stanowią zobowiązania do wykonywania prac przy udziale konkretnych podwykonawców (zgodnie z wyrokiem KIO sygn. akt KIO 234/17)”.

Biorąc pod uwagę powyższe – Zamawiający nie wymaga wskazania nazwy podwykonawcy na etapie składania oferty a wystarczającym będzie wskazanie zakresu prac .